## Slide 1: 履约风险预警简报
交付延期、验收材料缺失和合同变更未签补充协议，都需要进入履约风险预警。
风险预警应记录责任人、纠偏动作和客户沟通证据。

## Slide 2: 履约风险预警简报 - 检查表
风险事项 | 触发条件 | 升级对象
交付延期 | 关键里程碑滞后7天 | 项目委员会
验收材料缺失 | 客户拒绝签收 | 法务